## Załącznik nr 8 do SIWZ

## Projekt umowy

na wykonanie robót budowlanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009 - 2013

w dniu ..................... r. w Jaraczewie pomiędzy:

### Gminą Jaraczewo z siedzibą w 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 1

zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Dariusza Strugałę - Wójta

a

### ................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą",

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.   Na podstawie przetargu nieograniczonego nr P-zp.271.1.2011, przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i do oddania Zamawiającemu zadania  pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Noskowie” obejmujące roboty budowlane z wyposażeniem:

1) roboty budowlane:

a/ wykonanie remontu świetlicy wiejskiej wewnątrz, w tym:

- wymianie posadzek,

- wykonaniu gładzi gipsowych, malatury ścian i sufitów

- częściowej wymianie instalacji elektrycznych z osprzętem

- wymianie instalacji c.o.  z wymianą kotła węglowego na 2 kotły gazowe

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

b/ wykonanie  remontu budynku świetlicy z zewnątrz, w tym:

- wykonaniu termomodernizacji ścian z wykonaniem elewacji

- wymianie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich

- wykonaniu termomodernizacji dachu płaskiego

c/ zagospodarowanie  terenu wokół budynku wraz z wykonaniem utwardzeń, chodników i zieleni.

2) dokonanie wyposażenia toalet i kuchni zgodnie z załącznikiem 2a do SIWZ

2.Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach       niniejszej umowy oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym       załącznik nr 1 do umowy.

3.   Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane.

4.   Przedmiot zamówienia opisany w ust. 1 zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie

z projektem  budowlanym, przedmiarami robót budowlano-instalacyjnych oraz

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

5.   Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje       niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania       przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2       Kodeksu cywilnego, zgodnie z ofertą przetargową, zasadami wiedzy technicznej,       obowiązującymi polskimi Normami oraz przepisami prawa. Oferta przetargowa stanowi       załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

6.   Szczegółowy zakres robót objęty umową określa specyfikacja istotnych warunków

zamówienia, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy.

7.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub       następstwem nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich       przebywających w rejonie prowadzonych robót.

8.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające ze zniszczenia oraz       innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia       ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

1) termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień przekazania terenu budowy

2) zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia  30 maja 2011 roku  – etap I o zakresie wymienionym w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zał. nr 1 do umowy) oraz etap II do 15 lipca 2011 r.- zgodnie z załącznikiem nr 1a do umowy. Dzień 15 lipca 2011 roku jest dniem odbioru końcowego.

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie odbioru końcowego 7 dni naprzód.

3.Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

4.Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dziennik budowy,

- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

- pozostałe dokumenty w szczególności: opinie i zaświadczeń potrzebne do odbioru końcowego prac ( m.in.: kominiarska, gazownia), świadectwa energetycznego budynku oraz inne dokumenty.

§ 3

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy  nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 4

Projekt budowlany, o którym mowa w § 1 ust. 4, Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 egzemplarzu w dniu podpisania niniejszej umowy.

§ 5

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: .................................

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze

zmianami).

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

- .........................- kierownika budowy

- .........................- kierownika budowy w branży sanitarnej

- .........................- kierownika budowy w branży elektrycznej

§ 6

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do urządzenia terenu budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i prądu i gazu.

§ 7

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

7.   Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wykonawca będzie uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów dla robót wykończeniowych oraz urządzeń i mebli stanowiących wyposażenie budynku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881), wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji technicznej.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest udowodnić, że wbudowane materiały spełniają wymagania, o których mowa w ust. 1 i 2.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z niniejszą umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę; w przeciwnym razie Zamawiającego.

§ 9

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, zgodnie z kosztorysem ofertowym  na  kwotę  netto............. zł  (słownie: ................./100),brutto ................. zł (słownie:........................................................./100).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje podatek od towarów i usług (podatek VAT), każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia, bez konieczności dodatkowych świadczeń Zamawiającego.

§ 10

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 9, rozliczone będzie na podstawie  faktury częściowej VAT, wystawianej po zakończeniu etapu I ujętego w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz na podstawie faktury końcowej VAT wystawionej po zakończeniu i odbiorze końcowym robót.

- Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty stanowić będzie protokół odbioru wraz z określeniem wartości tych robót, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i  kierownika budowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

4.   Płatnikiem faktur VAT będzie Gmina Jaraczewo ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo

NIP 617 20 98 318

§ 11

- Ustala się 21 dniowy termin płatności zarówno faktury częściowej jak i faktury końcowej, licząc od daty ich doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Każdorazowo do faktur Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę ich wystawienia, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3.

- Zapłata należności z faktur będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy ............................

§ 12

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

  - informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o proponowanym terminie odbioru  robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto  ustalonego w §9 tj. kwotę ............. zł (słownie: ................................../100) w formie ....................................... .

- Strony ustalają, że Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

- Strony ustalają niżej wymienione kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie  gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto umownego za  każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto,

  - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

    - za opóźnienie w rozpoczęciu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie,   w którym odbiór miał być rozpoczęty,

    - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

2.  Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony    mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 15

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

  - W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i uregulowania należności przez Zamawiającego.

3.   Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających

zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

§ 16

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane i wbudowane materiały objęte niniejszą umową na okres 36  miesięcy.

- Na materiały i urządzenia zakupione przez Wykonawcę, dostarczone i zamontowane bądź założone w ramach niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji, zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszej niż 24 miesiące.

- Bieg terminu gwarancji, o których mowa w ust. 1 i 2, rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 17

Umowa może zostać zmieniona w drodze aneksu podpisanego przez obie Strony w przypadku wystąpienia jakichkolwiek warunków i okoliczności obiektywnych nie zawinionych przez Zamawiającego i Wykonawcę, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć,                         tj.:

- wprowadzenia przez Zamawiającego robót dodatkowych i zamiennych mogących mieć wpływ na termin realizacji i od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego,

- wstrzymania robót wskutek decyzji Zamawiającego, decyzji władz, które nie dotyczą błędnego sposobu prowadzenia robót czy naruszania przepisów przez Wykonawcę,

- wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji sieci mediów, warunków gruntowych lub innych przeszkód, które nie wynikają z dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.

§ 18

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają

rozstrzyganiu przez Sądy Powszechne.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.).

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 22

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy,

Załącznik nr 2-  oferta przetargowa

Załącznik nr 3 –  specyfikacja istotnych warunków  zamówienia

Załącznik nr 4 – projekt budowlany

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY