Załącznik nr 9 do SIWZ

Projekt umowy o roboty budowlane

w dniu ............... 2012 roku  w Jaraczewie pomiędzy:

Gminą Jaraczewo zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” w imieniu której działa:

Dariusz Strugała – Wójt Gminy

a

.........................................................

# reprezentowaną przez:

.......................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§  1

- Zamawiający zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ................. 2012 roku zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na przebudowie ulicy Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie , zwany dalej „przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje następujące roboty:

- rozebranie krawężników betonowych -194,50 m

- rozebranie nawierzchni z betonu -78,30 m²

- rozebranie nawierzchni z mieszanek min-asf.- 64,30 m²

- rozebranie chodników z płyt betonowych- 291,70 m²

- cięcie asfaltu-	5,00 m

- ścinanie drzew wraz z karczowaniem i wywiezieniem karpiny, gałęzi i dłuży-1,00 szt.

- wykonanie wykopów	- 955,00 m³

- wykonanie nasypów-	106,60 m³

- wykonanie warstwy odsączającej gr 20cm-1527,60 m²

- wykonanie ławy betonowej z oporem- 57,70 m³

- ułożenie krawężnika betonowego-961,00 m

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 23 cm-1368,80 m²

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 15 cm-158,80 m²

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm szarej-1368,80 m²

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm szarej- 958,10 m²

- wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej gr. 8cm kolorowej - 158,80 m²

- ułożenie obrzeża betonowego- 802,30 m

- ułożenie kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 315mm- 277,00 m

- ułożenie przykanalika z rur PCV Ø 160mm-  24,50 m

- wykonanie studzienek ściekowych z rur betonowych Ø 500mm z osadnikiem bez syfonu	- 7,00 szt

- wykonanie studni rewizyjnych z rur betonowychØ 1000mm-  7,00 szt

- regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych-  6,00 szt.

- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych-	5,00 szt.

- malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych- 20,00 m²

- przymocowanie znaków drogowych	- 14,00 m²

- montaż progu zwalniającego 	- 1,00 szt.

- ułożenie kabla energetycznego- 787,50 m

- ustawienie słupów oświetleniowych	- 20,00 szt

3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi wg wybranej przez Zamawiającego pisemnej oferty z dnia .............. 2012 roku wraz z załącznikami do niej stanowiącej integralną część                         niniejszej umowy.

4. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do wykorzystania, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych  pozwoleń.

§  2

- Wykonawca zobowiązuje się  realizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

- Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową zawiera, projekt budowlany  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i przedmiar robót stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru.

§  3

1.Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy wad.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 15 sierpnia 2012 roku.

3. Termin zakończenia jest dniem odbioru końcowego.

4.Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie odbioru końcowego 7 dni naprzód.

§  4

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonanie  przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym w kwocie ............. brutto (słownie: ....................../100), tj. ................ zł netto (słownie: ........................................./100 ).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne w czasie (nie będzie podlegać waloryzacji).

§  5

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4, rozliczone będzie na podstawie  faktury VAT wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Zapłata realizowana będzie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

§  6

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 tj. na kwotę ......................... (słownie: .................................) w formie ...............................

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§  7

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada    nr NIP 617-17-24-794.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada                   nr NIP .....................

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonywanych robót i zapewnia o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.

- Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wykonane roboty i zapewnia o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

§ 9

Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane 
w  następujących przypadkach i wysokościach:

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

- za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:

- za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§  10

1. Umowa może zostać zmieniona w drodze aneksu podpisanego przez obie Strony w zakresie przedłużenia terminu wykonania wskutek:

1) wprowadzenia przez Zamawiającego robót dodatkowych i zamiennych mogących mieć wpływ na termin realizacji i od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego,

2)  w przypadku wystąpienia siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy

3) wstrzymania robót wskutek decyzji Zamawiającego, decyzji władz, które nie dotyczą błędnego sposobu prowadzenia robót czy naruszania przepisów przez Wykonawcę,

4) wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji sieci mediów, warunków gruntowych lub innych przeszkód, które nie wynikają z dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.

2. Przedłużenie terminu może nastąpić o okres uzasadniony przyczynami wymienionymi w ust. 1.

§  11

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§  12

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§  13

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- Oferta Wykonawcy

- Kosztorys ofertowy

- Projekt budowlany

§  14

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

# WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY

## KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY