Projekt umowy o roboty budowlane na przebudowę dróg gminnych

w miejscowościach

ZADANIE NR 1:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekwica Nowa,

ZDANIE NR 2:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekwica Stara,

ZADANIE NR 3:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechowo,

ZADANIE NR 4:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola ul. Huby,

ZADANIE NR 5:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola ul. Parkowa

UWAGA: Na każde zadanie zostanie zawarta odrębna umowa z wybranym do jego realizacji Wykonawcą na warunkach wynikających z niniejszego wzoru

w dniu …………… 2012 roku w Jaraczewie pomiędzy:

Gminą Jaraczewo zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” w imieniu której działa:

Dariusz Strugała — Wójt Gminy

a

zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………..2012 roku powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn.:

ZADANIE NR 1:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekwica Nowa,

ZDANIE NR 2:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekwica Stara,

ZADANIE NR 3:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechowo,

ZADANIE NR 4:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola ul. Huby,

ZADANIE NR 5:Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gola ul. Parkowa

zwane dalej „przedmiotem umowy”

§ 2

1. Zakres robót obejmuje Zadanie nr 1 Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cerekwica Nowa w

następującym zakresie:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni  w ilości 805,00 m2

- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej w ilości 80,50 m2

- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm w ilości 805,00 m2

- wyrównanie i uzupełnienie poboczy w ilości 460,00 m2

Zakres robót obejmuje Zadanie nr 2 Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cerekwica Stara w

następującym zakresie:

- wykonanie mechanicznego oczyszczenia nawierzchni w ilości 920,00 m2

- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej w ilości 46,00 m2

- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm w ilości 920,00 m2

-wyrównanie i uzupełnienie poboczy-460,00 m2

Zakres robót obejmuje Zadanie nr 3 Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wojciechowo w

następującym zakresie:

- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości głębokość kopania 30 cm w ilości 740,00 m2

- wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ilości 740,00 m2

-wykonanie warstwy odcinającej o gr. 10cm w ilości 740,00 m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu                0/63 mm w ilości 740,00 m2

- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm w ilości 700,00 m2

-wyrównanie i uzupełnienie poboczy w ilości 400,00 m2

Zakres robót obejmuje Zadanie nr 4 Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gola, ul. Huby w

następującym zakresie:

- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości głębokość kopania 30 cm w ilości 2100,00 m2

- wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ilości 2100,00 m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm w ilości 2100,00 m2

- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm w ilości 2000,00 m2

- wyrównanie i uzupełnienie poboczy w ilości 1000,00 m2

Zakres robót obejmuje Zadanie nr 5 Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gola, ul. Huby w

następującym zakresie:

- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości głębokość kopania 30 cm  w ilości 1050,00 m2

- wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ilości 1050,00 m2

-wykonanie warstwy odcinającej o gr. 10cm w ilości 1050,00 m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm w ilości 1050,00 m2

- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm w ilości 1000,00 m2

- wyrównanie i uzupełnienie poboczy w ilości 500,00 m2

2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi wg wybranej przez Zamawiającego pisemnej oferty z dnia …………..2012 roku wraz z załącznikami do niej stanowiącej integralną część             niniejszej umowy.

3. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do wykorzystania, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

2. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową zawiera przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru.

§ 4

1. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin

przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy

wad.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 31 sierpnia 2012 roku.

3. Termin zakończenia jest dniem odbioru końcowego.

4.Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie odbioru końcowego

7 dni naprzód.

§ 5

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonanie  przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym w kwocie ............. brutto (słownie: ....................../100), tj. ................ zł netto (słownie: ........................................./100 ).

- Ostateczna wartość przedmiotu umowy, określona w ust.1, zostanie ustalona po odbiorze robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego, na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez inspektora nadzoru, zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwórczymi wyszczególnionymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi ilościami robót.

- Wartość wykonywanych w okresie realizacji zamówienia robót będzie obliczana następująco:

- ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót- z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu – w odniesieniu do całości robót- zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót, w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zwiększone lub zmniejszone , przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym

- w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 3 a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (Rbg, M,S,Ko,Z) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku, odpowiednie pozycje nakładów rzeczowych zawarte w bazie normatywnej katalogów, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

4. W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania tzw. robót dodatkowych, czyli nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić w trybie udzielenia dodatkowego zamówienia, tj. zawarcia odrębnej umowy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą jedynie być wykonywane prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne w czasie (nie będzie podlegać waloryzacji).

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §4, rozliczone będzie na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót.

8. Podstawę do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

§ 6

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada                nr NIP 617-17-24-794

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr

NIP……………………...

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonywanych robót i zapewnia             o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.

2.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres                   36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.

3. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji powstałe z przyczyn tkwiących                         w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.

4.Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wykonane roboty i zapewnia                              o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.

5.Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia na okres                       36 miesięcy.

§ 7

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania

umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w  §4 tj. kwotę …………..zł

(słownie: ……………………………../100) w formie…………………………….

2. Strony ustalają, że Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może

przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu

rękojmi za wady.

§ 8

Strony postanawiaj że formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane                      w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy wynagrodzenia umownego brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:

- za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

1. Umowa może zostać zmieniona w drodze aneksu podpisanego przez obie Strony:

a) w zakresie przedłużenia terminu wykonania wskutek:

1) wprowadzenia przez Zamawiającego robót dodatkowych i zamiennych mogących mieć wpływ na termin realizacji i od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego,

2)  w przypadku wystąpienia siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy

3) wstrzymania robót wskutek decyzji Zamawiającego, decyzji władz, które nie dotyczą błędnego sposobu prowadzenia robót czy naruszania przepisów przez Wykonawcę,

4) wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji sieci mediów, warunków gruntowych lub innych przeszkód, które nie wynikają z dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji technicznej

b) w zakresie wartości zamówienia w zakresie:

1) jeżeli ostateczna wartość przedmiotu umowy określona po odbiorze robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru będzie większa lub mniejsza od zakładanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie

2. Przedłużenie terminu może nastąpić o okres uzasadniony w/w przyczynami.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy

rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Integralną częścią niniejszej umowy są:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja techniczna

Oferta Wykonawcy

Kosztorys ofertowy

§ 14

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY