Załącznik nr 8 do SIWZ

Projekt umowy o roboty budowlane

w dniu ............... 2012 roku  w Jaraczewie pomiędzy:

Gminą Jaraczewo zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” w imieniu której działa:

Dariusz Strugała – Wójt Gminy

a

.........................................................

# reprezentowaną przez:

.......................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§  1

- Zamawiający zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ................. 2012 roku zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na:

- budowie pomieszczenia garażowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Cerkwicy na działce nr 68/1

- wykonaniu prac remontowych w celu przystosowania dotychczas istniejącego pomieszczenia garażowego na kuchnię w następującym zakresie:

- podniesienie poziomu posadzki

- wykonanie nowych drzwi do magazynku

- wykucie drzwi prowadzących do kuchni oraz z kuchni do magazynku

- demontaż instalacji elektrycznej

- wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy

- wykonanie izolacji z płyt styropianowych

- wykonanie posadzki betonowej o gr. 5,0 cm z betonu

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- wykonanie wyprawek tynkarskich

- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i podłodze

- malowanie pomieszczenia oraz sufitu

3) wykonaniu prac remontowych w celu przystosowania dotychczas istniejącego pomieszczenia garażowego na magazyn w następującym zakresie:

- demontaż instalacji elektrycznej

- podniesienie poziomu posadzki

- wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy

- wykonanie izolacji z płyt styropianowych

- wykonanie posadzki betonowej o gr. 5,0 cm z betonu

- zamurowanie otworu okiennego

- wykonanie kratki wywiewnej w ścianie zewnętrznej

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- wykonanie wyprawek tynkarskich

- malowanie pomieszczenia oraz sufitu.

zwane dalej „przedmiotem umowy”.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót do wykonania zawiera: projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna  oraz przedmiar robót.

4. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi wg wybranej przez Zamawiającego pisemnej oferty z dnia .............. 2012 roku wraz z załącznikami do niej stanowiącej integralną część                         niniejszej umowy.

5. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do wykorzystania, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych  pozwoleń.

§  2

- Wykonawca zobowiązuje się  realizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru.

§  3

1.Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy wad.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 31 października 2012 roku.

3. Termin zakończenia jest dniem odbioru końcowego.

4.Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie odbioru końcowego 7 dni naprzód.

§  4

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonanie  przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym w kwocie ............. brutto (słownie: ....................../100), tj. ................ zł netto (słownie: ........................................./100 ).

- Ostateczna wartość przedmiotu umowy, określona w ust.1, zostanie ustalona po odbiorze robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego, na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez inspektora nadzoru, zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwórczymi wyszczególnionymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi ilościami robót.

- Wartość wykonywanych w okresie realizacji zamówienia robót będzie obliczana następująco:

- ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót- z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu – w odniesieniu do całości robót- zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót, w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zwiększone lub zmniejszone , przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym

- w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 3 a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (Rbg, M,S,Ko,Z) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku, odpowiednie pozycje nakładów rzeczowych zawarte w bazie normatywnej katalogów, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego

4. W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania tzw. robót dodatkowych, czyli nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić w trybie udzielenia dodatkowego zamówienia, tj. zawarcia odrębnej umowy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą jedynie być wykonywane prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne w czasie (nie będzie podlegać waloryzacji).

§  5

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4, rozliczone będzie na podstawie  faktury VAT wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Zapłata realizowana będzie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

§  6

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 tj. na kwotę ......................... (słownie: .................................) w formie ...............................

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia            i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§  7

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada    nr NIP 617-17-24-794.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada                   nr NIP ......................

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonywanych robót i zapewnia             o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres                   36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.

- Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji powstałe z przyczyn tkwiących                         w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wykonane roboty i zapewnia                              o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia na okres                       36 miesięcy.

§ 8

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie robót z podwykonawcami

w zakresie wymienionym w ofercie.

2. Umowa zawarta z podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem

nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień.

3. Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu umowy lub projekty umów

z podwykonawcami. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego

zgłoszonych w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu umów lub projektów umów

oznaczać będzie ich akceptację.

4. Zawarcie umowy z podwykonawcą nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca

jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone

do podwykonania części robót.

§ 9

Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane 
w  następujących przypadkach i wysokościach:

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

- za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu wad w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:

- za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu odbioru,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

3. Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§  10

1. Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionym zakresie:

1) zmiany terminu wykonania zamówienia:

a) w przypadku wystąpienia warunków pogodowych które uniemożliwiają realizację

zamówienia i spowodują zawieszenie wykonywania robót, w skutek:

- klęski żywiołowej,

- wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania,

2) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT).

2.  Przedłużenie terminu może nastąpić o okres uzasadniony przyczynami wymienionymi w ust. 1.

§  11

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§  12

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§  13

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- Oferta Wykonawcy

- Kosztorys ofertowy

- Projekt budowlany

§  14

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

# WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY

## KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY