Załącznik nr 6

(PROJEKT)

UMOWA NR...............................

w dniu  ....................2009  roku  w Jaraczewie pomiędzy:

Gminą Jaraczewo zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” w imieniu której działa:

Dariusz Strugała – Wójt Gminy

a

# .......................................................................................

zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§  1

- Zamawiający zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ......................... zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn.: „ Remont ulicy Spółdzielczej w miejscowości Góra- etap I”  zwany dalej „przedmiotem umowy”.

- Przedmiot umowy obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni ............................................

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi wg wybranej przez Zamawiającego pisemnej     oferty z dnia ........................ r. wraz z załącznikami do niej stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

- Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się

bezpośrednio do wykorzystania, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń.

§  2

- Wykonawca zobowiązuje się  realizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

- Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową zawiera dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca zawiadamia Zlecającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru.

- Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela rękojmi na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

§  3

Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówionego dzieła Podwykonawcy.

§  4

- Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy  braków.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 30 czerwca 2009 roku.

- Termin zakończenia jest dniem odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie odbioru końcowego 7 dni naprzód.

§  5

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonanie  przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym w kwocie ............ brutto (słownie: ............................................), tj. ........................... zł netto (słownie: ...............................)

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne w czasie (nie będzie podlegać waloryzacji).

§  6

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada    nr NIP 617-17-24-794

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr ......................................

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonywanych robót i zapewnia o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ............. miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.

- Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia dokonanego przez zamawiającego.

- 4. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w §5 tj. kwotę......................... zł

(słownie:..........................................................................................................................)

w formie ....................................................................................... .

- Strony ustalają, że:

- 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone będzie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości,

- - część zabezpieczenia (70 %), gwarantująca zgodnie z umową wykonania robót, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§  8

Zapłata realizowana będzie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

§ 9

Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane 
w  następujących przypadkach i wysokościach:

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:

- za każdy dzień zwłoki w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§  10

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§  11

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§  12

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§  13

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta Wykonawcy.

§  14

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

# WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY

## KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY