Załącznik nr 7 do SIWZ

Projekt umowy o roboty budowlane

w dniu ......................roku  w Jaraczewie pomiędzy:

Gminą Jaraczewo zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” w imieniu której działa:

Dariusz Strugała – Wójt Gminy

a

zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§  1

- Zamawiający zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia .................. roku zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn.: „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jaraczewo” obejmujący:
1) dobudowę  linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Parzęczew przy posesji nr 41, w tym:

- montaż wysięgników rurowych

- montaż bezpieczników napowietrznych dla linii napowietrznej nn

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego z lampą

- montaż przewodów do opraw oświetleniowych

- montaż mostków rozłącznych
2) dobudowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojciechowo, w tym:

- montaż wysięgników rurowych

- montaż bezpieczników napowietrznych dla linii napowietrznej nn

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego z lampą

- montaż przewodów do opraw oświetleniowych

- montaż mostków rozłącznych

- montaż trzonów hakowych SOT dla linii niskiego napięcia

- montaż ręczny przewodów izolowanych linii napowietrznych N.N.

- montaż odgromników dla linii niskiego napięcia

- ułożenie kabli na słupach betonowych

- wykonanie złączy kablowych

- montaż uziomu powierzchniowego w wykopie

3) dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łobez- przy drodze krajowej, w tym:

- montaż wysięgników rurowych

- montaż bezpieczników napowietrznych dla linii napowietrznej nn

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego z lampą

- montaż przewodów dla opraw oświetleniowych

- montaż mostków rozłącznych

- montaż trzonów hakowych SOT dla linii niskiego napięcia

- montaż ręczny przewodów izolowanych linii napowietrznych N.N.

- montaż odgromników dla linii niskiego napięcia

- montaż uziomu powierzchniowego w wykopie

zwanych dalej „przedmiotem umowy”.

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi wg wybranej przez Zamawiającego pisemnej     oferty z dnia ............. roku wraz z załącznikami do niej stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

- Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się

bezpośrednio do wykorzystania, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń.

§  2

- Wykonawca zobowiązuje się  realizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

- Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiary  stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§  3

- Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela na wszystkie zadania gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad, jeżeli wady te ujawnią się  w terminie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Zamawiającemu przysługuje żądanie wykonania przedmiotu umowy, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 4 naprawy, a przedmiot umowy jest nadal wadliwy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie  14 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o wadach.

- Gwarancją nie są objęte naprawy wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie.

- Gwarancja nie wpływa, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności robót budowlanych z umową.

§ 4

Wykonawca udziela rękojmi na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

§  5

Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy wykonanie części zamówienia wskazanej w ofercie. Do zawarcia  przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§  6

- Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy  braków.

- Strony umowy zgodnie ustalają następujące terminy realizacji umowy:

- rozpoczęcie – z dniem podpisania niniejszej umowy,

- zakończenie – 15.11.2011 r.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest cały przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie odbioru końcowego 7 dni naprzód.

§  7

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonanie  przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym w kwocie brutto .............. zł (słownie:..................), tj. netto .............. zł (słownie: ...................................... ).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne w czasie (nie będzie podlegać waloryzacji).

§  8

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada    nr NIP 617-17-24-794

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr NIP .............................

§  9

Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury  wystawionej po odbiorze końcowym w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

§ 10

Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane 
w  następujących przypadkach i wysokościach:

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

- za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:

- za każdy dzień zwłoki w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§  11

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§  12

- Umowa może zostać zmieniona w drodze aneksu podpisanego przez obie Strony w zakresie przedłużenia terminu wykonania wskutek:

1) wprowadzenia przez Zamawiającego robót dodatkowych i zamiennych mogących mieć wpływ na termin realizacji i od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego,

2)  w przypadku wystąpienia siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy

3) wstrzymania robót wskutek decyzji Zamawiającego, decyzji władz, które nie dotyczą błędnego sposobu prowadzenia robót czy naruszania przepisów przez Wykonawcę,

4) wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji sieci mediów, warunków gruntowych lub innych przeszkód, które nie wynikają z dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.

2. Przedłużenie terminu może nastąpić o okres uzasadniony przyczynami wymienionymi w ust. 1.

§  13

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§  14

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§  15

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

- Dokumentacja projektowa.

- Oferta Wykonawcy.

§  16

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

# WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY

## KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY