Umowa nr …./2023

w dniu …………… r., w Jaraczewie pomiędzy:

### Gminą Jaraczewo z siedzibą w Jaraczewie, ul. Jarocińska 1, 63 – 233 Jaraczewo

zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Olgę Kaczmarek – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy.

a

…………………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………..,

REGON ………………………….,

NIP ………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą",

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia pn.: ,,Modernizacja punktu zlewnego typu STZ w miejscowości Poręba”.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub następstwem nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy.

2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 10 lipca 2023 roku.

3. Za termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 2 ustala się dzień zgłoszenia gotowości do odbioru.

4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego   w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres zamowienia2@jaraczewo.pl

5. Odbiór zostanie dokonany w terminie 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

6. Przedmiotem odbioru końcowego jest cały przedmiot umowy.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy front robót w dniu przekazania przez Wykonawcę informacji o ostatecznym skompletowaniu potrzebnych do modernizacji stacji zlewczej urządzeń. W tym celu Zamawiający zamknie stację zlewczą na czas prowadzonych przez Wykonawcę robót.

§ 4

1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontaktów i koordynowania dostaw/realizacji przedmiotu umowy jest: …………………………………………………..

2. Przedstawicielem Wykonawcy, uprawnionym do kontaktów i koordynowania dostaw/ realizacji przedmiotu umowy jest: …………………………………………………………….

§ 5

- W czasie realizacji robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego w osobie, o której mowa w  § 4.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren stacji zlewczej i przekazać go Zamawiającemu  nie później niż w dniu odbioru końcowego.

4.   Wykonawca zapewnia we własnym zakresie zabezpieczenie swoich materiałów.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213). Dodatkowo stacja zlewna powinna spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2020r., poz. 939).

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest udowodnić, że materiały spełniają wymagania, o których mowa w ust. 2.

§ 7

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie ze złożoną ofertą na  kwotę  netto……………zł (słownie……..), brutto...........zł (słownie………………….).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania i nie może ulec zmianie.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7, rozliczone będzie na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

3.   Płatnikiem faktury VAT będzie Gmina Jaraczewo ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

NIP 617-20-98-318.

§ 9

- Ustala się 14 – dniowy termin płatności faktury licząc od daty jej doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Do faktury Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia,                    o których mowa w § 8 ust. 2.

§ 10

Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane 
w  następujących przypadkach i wysokościach:

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1/ za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

2/ za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,

3/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1/ za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,

2/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

3. Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11

Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też termin wyznaczony na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonywanych robót i zapewnia o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od  dnia bezusterkowego odbioru końcowego na prace montażowe.

- Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.

- Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 17

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Oferta Wykonawcy,

- Zapytanie ofertowe Z.271.4.2.2023

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY