## Załącznik nr 8 do SIWZ

## Projekt umowy

na wykonanie robót budowlanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009 - 2013

w dniu ..................... r. w Jaraczewie pomiędzy:

### Gminą Jaraczewo z siedzibą w 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 1

zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Dariusza Strugałę - Wójta

a

### ................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą",

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.   Na podstawie przetargu nieograniczonego nr P-zp.271.2.2011, przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający powierza, a Wykonawca

przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Modernizację i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Łobzie” obejmujące roboty budowlane polegające na:

- dobudowie pomieszczeń na sanitariaty

- wymianie konstrukcji dachu istniejącego wraz ze zwiększeniem wysokości użytkowej pomieszczeń oraz wymianie pokrycia dachowego na blacho dachówkę

- termomodernizacji budynku płytami styropianowymi wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, rynien i opierzeń

- remoncie pomieszczeń istniejącej świetlicy wiejskiej

- wymianie instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej

- wymianie instalacji elektrycznej

- malowaniu pomieszczeń

- wykonaniu utwardzeń dojazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego

2.Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach       niniejszej umowy oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym       załącznik nr 1 do umowy.

3.   Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane.

4.   Przedmiot zamówienia opisany w ust. 1 zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie

z projektem  budowlanym, przedmiarami robót budowlano-instalacyjnych oraz

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

5.   Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje       niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania       przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z ofertą przetargową,

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi Normami oraz przepisami prawa.

Oferta przetargowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

6.   Szczegółowy zakres robót objęty umową określa specyfikacja istotnych warunków

zamówienia, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy.

7.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub       następstwem nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich       przebywających w rejonie prowadzonych robót.

8.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające ze zniszczenia oraz       innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia       ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

1.Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy wad.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 31 maja 2011 roku.

3. Termin zakończenia jest dniem odbioru końcowego.

4.Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie odbioru końcowego 7 dni naprzód.

5.Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

6.Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dziennik budowy,

- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

- pozostałe dokumenty w szczególności: opinie i zaświadczeń potrzebne do odbioru końcowego prac ( m.in.: kominiarska, gazownia), świadectwa energetycznego budynku oraz inne dokumenty.

§ 3

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy  nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 4

Projekt budowlany, o którym mowa w § 1 ust. 4, Zamawiający przekaże Wykonawcy w 1 egzemplarzu w dniu podpisania niniejszej umowy.

§ 5

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: .................................

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze

zmianami).

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

- .........................- kierownika budowy

- .........................- kierownika budowy w branży sanitarnej

- .........................- kierownika budowy w branży elektrycznej

§ 6

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do urządzenia terenu budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i prądu i gazu.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się ponadto do:

- poniesienia kosztów związanych z uzyskaniem świadectwa energetycznego budynku,

- ponoszenia kosztów związanych z uzyskaniem wszystkich opinii i zaświadczeń potrzebnych do odbioru końcowego prac ( m.in.: kominiarska, gazownia),

- przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób,  sprawdzeń niezbędnych podczas odbiorów instalacji,

- zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- oznaczenia ewakuacyjnego i p.-poż. budynku oraz wyposażenia w sprzęt gaśniczy,

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

- zorganizowania zaplecza budowy.

§ 7

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

7.   Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wykonawca będzie uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów dla robót wykończeniowych, o którym mowa w § 1 ust. 1.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881), wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji technicznej.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest udowodnić, że wbudowane materiały spełniają wymagania, o których mowa w ust. 1 i 2.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z niniejszą umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę; w przeciwnym razie Zamawiającego.

§ 9

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, zgodnie z kosztorysem ofertowym  na  kwotę  netto............. zł  (słownie: ................./100),brutto ................. zł (słownie:........................................................./100).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje podatek od towarów i usług (podatek VAT), każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia, bez konieczności dodatkowych świadczeń Zamawiającego.

§ 10

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 9, rozliczone będzie na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Zapłata realizowana będzie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym w terminie 21 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Płatnikiem faktur VAT będzie Gmina Jaraczewo ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo

NIP 617 20 98 318.

5.  Zapłata należności z faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy .................... .

§ 11

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

  - informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o proponowanym terminie odbioru  robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto  ustalonego w §9 tj. kwotę ............. zł (słownie: ................................../100) w formie ....................................... .

- Strony ustalają, że Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 13

- Strony ustalają niżej wymienione kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie  gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto umownego za  każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto,

  - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

    - za opóźnienie w rozpoczęciu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie,   w którym odbiór miał być rozpoczęty,

    - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto

2.  Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony    mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 14

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

  - W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i uregulowania należności przez Zamawiającego.

3.   Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających

zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

§ 15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane i wbudowane materiały objęte niniejszą umową na okres 36  miesięcy  od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 16

Umowa może zostać zmieniona w drodze aneksu podpisanego przez obie Strony w przypadku wystąpienia jakichkolwiek warunków i okoliczności obiektywnych nie zawinionych przez Zamawiającego i Wykonawcę, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć,                         tj.:

- wprowadzenia przez Zamawiającego robót dodatkowych i zamiennych mogących mieć wpływ na termin realizacji i od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego,

- przedłużenie lub skrócenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w przypadkach: - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy

- wstrzymania robót wskutek decyzji Zamawiającego, decyzji władz, które nie dotyczą błędnego sposobu prowadzenia robót czy naruszania przepisów przez Wykonawcę,

- wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji sieci mediów, warunków gruntowych lub innych przeszkód, które nie wynikają z dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.

§ 17

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają

rozstrzyganiu przez  Sądy Powszechne.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.).

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 21

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy,

Załącznik nr 2-  oferta przetargowa

Załącznik nr 3 –  specyfikacja istotnych warunków  zamówienia

Załącznik nr 4 – projekt budowlany

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY