Załącznik nr 8 do SIWZ

Projekt umowy o roboty budowlane

w dniu ............... 2012 roku  w Jaraczewie pomiędzy:

Gminą Jaraczewo zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” w imieniu której działa:

Dariusz Strugała – Wójt Gminy

a

.........................................................

# reprezentowaną przez:

.......................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§  1

- Zamawiający zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ................. 2012 roku zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na modernizacji trybun sportowych przy kompleksie sportowo- kulturalnym w Jaraczewie- etap II, zwany dalej „przedmiotem umowy”.

- Przedmiotem zamówienia jest zmodernizowanie istniejących trybun sportowych znajdujących się przy kompleksie sportowo- kulturalnym w miejscowości Jaraczewo ul. Kolejowa (działka nr 946). Materiały i urządzenia niezbędne go wykonania umowy zapewnia we własnym zakresie Wykonawca, za wyjątkiem 350 siedzisk oraz stelaży stalowych, które zapewnia Zamawiający.  Siedziska i stelaże stalowe pochodzą z rozbiórki i zostaną zamontowane po uprzednim przeprowadzeniu przez  Wykonawcę niezbędnych prac naprawczych. Siedziska i stelaże stalowe Zamawiający wyda Wykonawcy po podpisaniu umowy.

- Zamawiający w ramach zamówienia nie przewiduje zakupu 350 siedzisk oraz stelaży stalowych. Zamawiający dysponuje siedziskami wraz ze stelażami stalowymi w wymaganej ilości. Siedziska oraz ich konstrukacja stalowa pochodzą z rozbiórki i zostaną zamontowane po uprzednim przeprowadzeniu przez Wykonawcę niezbędnych prac naprawczych

- W ramach niniejszego zamówienia wykonana zostanie konstrukcja widowni oraz zamontowane zostaną balustrady stalowe.

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi wg wybranej przez Zamawiającego pisemnej oferty z dnia .............. 2012 roku wraz z załącznikami do niej stanowiącej integralną część                         niniejszej umowy.

- Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do wykorzystania, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych  pozwoleń.

§  2

- Wykonawca zobowiązuje się  realizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

- Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową zawiera, projekt budowlany  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i przedmiar robót stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru.

§  3

1.Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy wad.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 15 listopada 2012 roku.

3. Termin zakończenia jest dniem odbioru końcowego.

4.Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie odbioru końcowego 7 dni naprzód.

§  4

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonanie  przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym w kwocie ............. brutto (słownie: ....................../100), tj. ................ zł netto (słownie: ........................................./100 ).

- Ostateczna wartość przedmiotu umowy, określona w ust.1, zostanie ustalona po odbiorze robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego, na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez inspektora nadzoru, zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwórczymi wyszczególnionymi w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi ilościami robót.

- Wartość wykonywanych w okresie realizacji zamówienia robót będzie obliczana następująco:

- ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót- z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu – w odniesieniu do całości robót- zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót, w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zwiększone lub zmniejszone , przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym

- w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 3 a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (Rbg, M,S,Ko,Z) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku, odpowiednie pozycje nakładów rzeczowych zawarte w bazie normatywnej katalogów, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego

4. W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania tzw. robót dodatkowych, czyli nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić w trybie udzielenia dodatkowego zamówienia, tj. zawarcia odrębnej umowy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą jedynie być wykonywane prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne w czasie (nie będzie podlegać waloryzacji).

§  5

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4, rozliczone będzie na podstawie  faktury VAT wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Zapłata realizowana będzie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

§  6

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 tj. na kwotę ......................... (słownie: .................................) w formie ...............................

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§  7

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada    nr NIP 617-17-24-794.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada                   nr NIP .....................

§ 8

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres 36 miesięcy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w następnym dniu, licząc od daty zakończenia przedmiotu umowy.

3. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 kodeksu cywilnego. Wykaz prac (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w terminie 36 miesięcy od daty wydania przedmiotu umowy lub do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu umowy.

5. Zamawiającemu przysługuje żądanie wolnego od wad przedmiotu umowy, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 4 naprawy, a przedmiot umowy jest nadal wadliwy.

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących  w  przedmiocie umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki z tytułu niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego.

8. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji Zamawiający dokona odbioru ostatecznego.

§ 9

  - Okres rękojmi na przedmiot niniejszej umowy wynosi 36 miesięcy.

  - Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty zakończenia przedmiotu umowy.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i przepisami kodeksu cywilnego.

  - Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia upływu terminu gwarancji i rękojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 10

Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane 
w  następujących przypadkach i wysokościach:

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

- za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu wad w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:

- za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości  5 % wartości przedmiotu odbioru,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§  11

1. Umowa może zostać zmieniona w drodze aneksu podpisanego przez obie Strony

1) w zakresie przedłużenia terminu wykonania wskutek

a) wprowadzenia przez Zamawiającego robót dodatkowych i zamiennych mogących mieć wpływ na termin realizacji i od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego,

b)  w przypadku wystąpienia siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy

c) wstrzymania robót wskutek decyzji Zamawiającego, decyzji władz, które nie dotyczą błędnego sposobu prowadzenia robót czy naruszania przepisów przez Wykonawcę,

d) wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji sieci mediów, warunków gruntowych lub innych przeszkód, które nie wynikają z dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji technicznej

2) w zakresie wartości zamówienia jeżeli ostateczna wartość przedmiotu umowy określona po odbiorze robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru będzie większa lub mniejsza od zakładanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie

2. Przedłużenie terminu wykonania, o którym mowa w ust.1 pkt 1, może nastąpić o okres uzasadniony przyczynami wymienionymi w ust. 1.

§  12

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§  13

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§  14

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- Oferta Wykonawcy

- Kosztorys ofertowy

- Projekt budowlany

§  15

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

# WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY

## KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY