Załącznik nr 8 do SIWZ

Projekt umowy o roboty budowlane

Umowa nr ZS.251.2.2013

w dniu …………………..r. w Jaraczewie pomiędzy:

### Zespołem Szkół w Jaraczewie z siedzibą w 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 10

zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Jarosława Podkówkę – Dyrektora Szkoły

a ………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą",

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego nr ZS.251.2.2013, przeprowadzonego                  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych               (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i do oddania Zamawiającemu zadania  pn. „Remont budynku szkoły podstawowej Gola, ul. Jaraczewska 4”. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku szkoły podstawowej Gola, ul. Jaraczewska 4, dz. nr 255/2, 255/3. Zakres robót budowlanych:

- wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych,

- gruntowanie,

- wykonanie robót malarskich,

- montaż kratek wentylacyjnych,

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych podłogowych,

- montaż okien rozwieranych i uchylno- rozwieranych,

- montaż instalacji elektrycznej,

- wykonanie instalacji gazowej i kotłowni wraz z dostawą pieca c.o.,

- wykonanie instalacji zimnej wody i ciepłej wody oraz kanalizacji,

- wykonanie instalacji c.o.

2.  Przedmiot zamówienia opisany w ust. 1 zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie       z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2  Kodeksu cywilnego, zgodnie z ofertą przetargową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami oraz przepisami prawa. Oferta przetargowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub następstwem nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

1) termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień ……………

2) zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia 2 sierpnia 2013 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie odbioru końcowego 7 dni naprzód.

§ 3

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: Pana ……………….

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

- …………………- kierownika budowy

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodne 
z art. 10 ustawy - Prawo budowlane, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881), w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w dokumentacji technicznej.

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie 
z kosztorysem ofertowym  na  kwotę  netto ………..…………..zł  (słownie: ……………………./100), + ……………. Podatku VAT tj. brutto ………zł (słownie: ………………………………./100).

2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą jedynie być wykonywane prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne w czasie (nie będzie podlegać waloryzacji).

4. Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie udzielone na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 6

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, rozliczone będzie na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

3. Płatnikiem faktur VAT będzie Zespół Szkół w Jaraczewie, ul. Jarocińska 10, 
63-233 Jaraczewo NIP 6172203560.

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP ……………..

5. Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty za prace wykonane nieprawidłowo pod względem jakościowym i niezgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót.

§ 7

1. Ustala się 30 dniowy termin płatności faktury końcowej, licząc od daty jej doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do faktury Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia,                    o których mowa w § 6 ust. 2.

3. Zapłata należności z faktur będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy.

§ 8

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane 
w  następujących przypadkach i wysokościach:

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 4 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu wad w wysokości 4 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 niniejszej umowy

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego.

2. Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 9

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

2. W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z takiego odbioru, stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i uregulowania należności przez Zamawiającego.

§ 10

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie robót z podwykonawcami w zakresie wymienionym w ofercie.

2. Umowa zawarta z podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień.

3. Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu umowy lub projekty umów 
z podwykonawcami. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego zgłoszonych w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu umów lub projektów umów oznaczać będzie ich akceptację.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonywanych robót i zapewnia 
o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.

3. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji powstałe z przyczyn tkwiących 
w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

§ 12

1. Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionym zakresie:

1) przedłużenia terminu realizacji Umowy z powodu konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych, zamówień uzupełniających, robót zamiennych w trakcie realizacji zadania, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania i zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia,
2) przedłużenia terminu realizacji Umowy z powodu nadzwyczajnych warunków atmosferycznych lub klimatycznych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych bądź siły wyższej,
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawiki podatku od towarów 
i usług (VAT).

2.  Przedłużenie terminu realizacji umowy może nastąpić o okres uzasadniony przyczynami wymienionymi w ust. 1 pkt. 1 - 2.

§ 13

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 17

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- Oferta Wykonawcy

- Kosztorys ofertowy

- Projekt budowlany

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY