Załącznik nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

w dniu  .........................2010  roku  w Jaraczewie pomiędzy:

Gminą Jaraczewo zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” w imieniu której działa:

Dariusz Strugała – Wójt Gminy

a

reprezentowanym przez:

zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§  1

- Zamawiający zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia .............. roku zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn.: „Remont drogi gminnej Nr 61102P Gola- Skokówko na dł. 2689,3 m w km 0+263- 2+952,30”  zwany dalej „przedmiotem umowy”.

- Zakres robót obejmuje:

| roboty ziemne z transportem urobku na odl. 5 km | 44,6 m3 |
| --- | --- |
| wykonanie warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm | 152,0 m2 |
| ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem | 637,2 m2 |
| wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm (zjazdy) | 60,0 m2 |
| wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm (zatoka) | 152,0 m2 |
| wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm | 9434,8 m2 |
| wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm (chodnik i zjazdy) | 945,9 m2 |
| skropienie nawierzchni | 10814,2 m2 |
| wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - warstwa wiążąca | 9172,1 m2 |
| wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - warstwa ścieralna | 1904,8 m2 |
| wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 3 cm - warstwa ścieralna | 8909,4 m2 |
| ułożenie obrzeży betonowych | 667,2 m2 |
| ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm | 885,9 m2 |
| wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm | 60,0 m2 |
| wyrównanie poboczy | 3547,3 m2 |
| ustawienie znaków pionowych | 7 kpl |
| wykonanie oznakowania pionowego | 7,4 m2 |

4. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi wg wybranej przez Zamawiającego pisemnej oferty z dnia ............... roku wraz z załącznikami do niej stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

5. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do wykorzystania, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych  pozwoleń.

§  2

- Wykonawca zobowiązuje się  realizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

- Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową zawiera dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz  kosztorys ofertowy.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru.

§  3

1. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy braków.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 31 lipca 2010 roku.

3. Termin zakończenia jest dniem odbioru końcowego.

4.Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie odbioru końcowego 7 dni naprzód.

§  4

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonanie  przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym w kwocie ............... brutto (słownie: ................/100), tj. ..............zł netto (słownie: ...................................../100 ).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne w czasie (nie będzie podlegać waloryzacji).

§  5

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4, rozliczone będzie na podstawie  faktur częściowych VAT, wystawianych za określony zakres wykonanych robót jednak nie częściej niż raz w miesiącu, oraz na podstawie faktury końcowej VAT wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

§  6

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada    nr NIP 617-17-24-794

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr NIP ........................................

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonywanych robót i zapewnia o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36  miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.

- Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia dokonanego przez zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wykonane roboty i zapewnia o prawidłowości funkcjonowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

- Wszelkie wady ujawnione w okresie rękojmi powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w §4 tj. kwotę ............. zł

(słownie: ........................................../100) w formie ......................................... .

- Strony ustalają, że:

- 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone będzie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości,

- - część zabezpieczenia (70 %), gwarantująca zgodnie z umową wykonania robót, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9

Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane 
w  następujących przypadkach i wysokościach:

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pieniężne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

- za każdy dzień opóźnienia w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:

- za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§  10

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§  11

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§  12

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§  13

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

2)  Oferta Wykonawcy

§  14

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

# WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY

## KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY